UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema Web de Análisis Estático de Vulnerabilidades de Código Fuente (SAST Studio) bajo Arquitectura MVC para el Aseguramiento de la Calidad y Seguridad de Software

Curso: CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Docente: Mtro. PATRICK JOSÉ CUADROS QUIROGA

Integrantes:

Rosas Chambilla, Jefferson				2021072618

Serrano Ibañez, Nestor Juice Yomar			2022075747

Tacna – Perú

2026

# Sistema Web de Análisis Estático de Vulnerabilidades de Código Fuente (SAST Studio) bajo Arquitectura MVC para el Aseguramiento de la Calidad y Seguridad de Software

# Documento Informe de Factibilidad

# Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | RCJ, SIN | REVA | REVA | 24/09/2026 | Versión Original - Analizador SAST MVC |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	4

1.1 Nombre del proyecto	4

1.2 Duración del proyecto	4

1.3 Descripción	4

1.4 Objetivos	5

1.4.1 Objetivo general	5

1.4.2 Objetivos Específicos	5

2. Riesgos	5

3. Análisis de la Situación actual	6

3.1 Planteamiento del problema	6

3.2 Consideraciones de hardware y software	7

4. Estudio de Factibilidad	8

4.1 Factibilidad Técnica	8

4.2 Factibilidad Económica	11

4.2.1 Costos Generales	11

4.2.1.3 Costos de personal	14

4.2.1.4 Costos totales del desarrollo del sistema	16

4.2.2 Criterios de Inversión	16

4.3 Factibilidad Operativa	18

4.4 Factibilidad Legal	19

4.5 Factibilidad Social	20

4.6 Factibilidad Ambiental	20

5. Conclusiones	20

Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

Sistema Web de Análisis Estático de Vulnerabilidades de Código Fuente (SAST Studio) bajo Arquitectura MVC para el Aseguramiento de la Calidad y Seguridad de Software.

## Duración del proyecto

Tabla 1.

Fases de desarrollo del proyecto

| Fase | Fechas |
| --- | --- |
| Inicio, visión, estudio de factibilidad y planificación del proyecto SAST Studio | 04 sep – 18 sep 2026 |
| Análisis de requisitos de seguridad (CWE/OWASP) y diseño de la arquitectura MVC | 19 sep – 09 oct 2026 |
| Desarrollo del núcleo SAST: Parser AST multilingüe y motor de Taint Analysis (Source-to-Sink) | 10 oct – 31 oct 2026 |
| Implementación de las 8 reglas de detección, API REST en Flask e integración con GitHub API | 01 nov – 21 nov 2026 |
| Construcción del Workbench SPA (React/TypeScript), reportes SARIF/HTML y pruebas con Pytest | 22 nov – 02 dic 2026 |
| Despliegue en la nube (Vercel/VPS), consolidación documental y entrega final | 03 dic – 04 dic 2026 |

Nota. El cronograma contempla una duración total de 13 semanas lectivas (aproximadamente 3 meses de trabajo continuo en ingeniería de software y aseguramiento de la calidad).

## Descripción

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de SAST Studio, una plataforma web interactiva y motor de análisis estático de seguridad de aplicaciones (SAST, Static Application Security Testing) estructurada bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). La solución está diseñada para auditar código fuente multilingüe (Python, JavaScript, TypeScript, PHP, Java, C/C++, C#, Go, Ruby, SQL y archivos de configuración) mediante Árboles de Sintaxis Abstracta (AST), análisis de flujo de datos contaminados (Taint Analysis) y heurísticas criptográficas.

En el ciclo de vida de desarrollo de software actual (SDLC), los equipos de ingeniería, docentes y auditores de calidad suelen postergar las pruebas de seguridad hacia las fases finales debido a la complejidad de configurar herramientas de consola (CLI) o al elevado costo de las licencias SAST empresariales. Esta revisión manual y tardía provoca la filtración de vulnerabilidades críticas (como Inyección SQL, Ejecución Remota de Comandos, Path Traversal, Cross-Site Scripting y secretos expuestos) hacia entornos de producción. Al centralizar la inspección estática en una aplicación web MVC con capacidad de escaneo directo de código, carga de paquetes comprimidos (.zip) e integración directa con repositorios públicos de GitHub, SAST Studio reduce drásticamente los tiempos de auditoría, estandariza la clasificación bajo normativas internacionales CWE y OWASP Top 10 (2021) y emite reportes ejecutivos y técnicos en formatos JSON, HTML standalone y OASIS SARIF 2.1.0.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación web bajo arquitectura MVC en Python (Flask) y React/TypeScript desplegada en la nube que permita automatizar el análisis estático de vulnerabilidades de código fuente (SAST), rastrear flujos de datos contaminados (Taint Analysis) y generar reportes estandarizados de seguridad (CWE, OWASP Top 10 y SARIF 2.1.0) para el aseguramiento de la calidad del software.

### 1.4.2 Objetivos Específicos

- Implementar un motor de análisis sintáctico (AST) y léxico multilingüe: Descomponer el código fuente en un Árbol de Sintaxis Abstracta mediante el módulo nativo ast de Python y analizadores heurísticos para más de 25 extensiones (.py, .js, .ts, .tsx, .php, .java, .sql, .env), identificando llamadas a funciones, asignaciones e importaciones sin ejecutar código no confiable.

- Construir un analizador intraprocedural de flujo de manchas (Taint Analysis): Rastrear la propagación de datos desde orígenes de entrada no confiables (Sources como request.args, input, sys.stdin, os.getenv) a través de propagadores de cadenas hasta sumideros críticos (Sinks como cursor.execute, subprocess.Popen, eval, open y render_template_string).

- Desarrollar un catálogo de 8 reglas de seguridad mapeadas a CWE y OWASP Top 10: Detectar con cálculo de nivel de confianza (0.0 a 1.0) y Entropía de Shannon vulnerabilidades de Secretos Hardcodeados (CWE-798), Funciones Peligrosas (CWE-676/CWE-95), Inyección SQL (CWE-89), Inyección de Comandos y shell=True (CWE-78), Path Traversal (CWE-22), Cross-Site Scripting (CWE-79), Criptografía Débil (CWE-327/CWE-338) y Hashes de Contraseña Inseguros (CWE-916).

- Diseñar una API RESTful desacoplada bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) e integración con GitHub:

- Estructurar el backend en Controladores (ScanController, GitHubController, RulesController, HealthController), Servicios de Dominio (ScanService, FileService con mitigación anti-Zip Slip y bombas de descompresión, GitHubService para descarga de zipballs) y Vistas/Serializadores (ScanView, RulesView, HealthView).

- Proveer una interfaz web tipo estudio (Workbench SPA) y generadores de reportes estándar: Entregar un entorno interactivo con editor CodeMirror 6, tarjetas de telemetría por severidad, visor de trazabilidad Source-to-Sink y exportación inmediata a JSON, HTML autocontenido y estándar OASIS SARIF 2.1.0.

# Riesgos

- Tasa de falsos positivos en patrones léxicos y expresiones regulares: Mitigar el ruido en la detección de secretos y consultas dinámicas mediante el cálculo matemático de Entropía de Shannon (umbral > 3.8 bits), filtrado de diccionarios de valores de prueba (dummy values), exclusión automática de directorios de tests y un control deslizante de confianza mínima ajustable por el auditor.

- Riesgos de seguridad por carga de archivos maliciosos (Zip Slip y Bombas de Descompresión): Implementar en FileService validaciones estrictas de ruta canónica (os.path.abspath) para impedir escrituras fuera del directorio temporal (../), limitar la descompresión individual a 1 MB por archivo (y 150 MB por lote/repositorio) y eliminar el directorio temporal en bloques finally garantizados.

- Límites de tasa (Rate Limiting) y exposición de credenciales en la API de GitHub: Deshabilitar por política de diseño el almacenamiento de tokens privados de usuario y operar mediante descargas de paquetes zipball públicos por streaming en bloques de 64 KB con validación estricta de identificadores (propietario/repositorio).

- Tiempos de ejecución en repositorios de gran volumen bajo entornos Serverless: Optimizar el motor AnalyzerEngine excluyendo directorios pesados (node_modules, .git, venv, dist, build) y archivos lockfile (package-lock.json, yarn.lock), logrando tiempos de respuesta inferiores a 500 milisegundos por escaneo.

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

- Revisiones de seguridad manuales, lentas y propensas a omisiones: En proyectos académicos y empresariales de desarrollo de software, la inspección de seguridad suele realizarse mediante lectura visual del código fuente. Cuando un repositorio supera las 2,000 líneas de código, el revisor humano omite flujos complejos de concatenación de variables que derivan en inyecciones SQL o de comandos.

- Complejidad de configuración y barreras de entrada de herramientas SAST por consola: Las utilidades tradicionales de análisis estático requieren instalar entornos específicos, configurar pipelines de integración continua o redactar archivos de reglas complejos en terminal, lo que desalienta su adopción constante por parte de los desarrolladores durante la codificación diaria.

- Ausencia de trazabilidad de flujo de datos (Source-to-Sink) y contexto normativo: Los linters convencionales sólo señalan errores de estilo o sintaxis superficial, sin reconstruir la ruta exacta (línea por línea y variable por variable) desde la entrada del usuario hasta la función vulnerable, ni vincular el hallazgo con su identificador CWE, categoría OWASP Top 10 y recomendación técnica de remediación.

- Falta de reportes estandarizados para auditorías de calidad e interoperabilidad DevSecOps: Los equipos de aseguramiento de la calidad (QA) carecen de una plataforma centralizada que permita auditar en segundos un repositorio remoto de GitHub o un archivo comprimido (.zip) y descargar en un clic un dictamen técnico en formato HTML autocontenido o en el estándar internacional OASIS SARIF 2.1.0.

## Consideraciones de hardware y software

Hardware:

- Procesador: Intel Core i5 (10ma Generación o superior) o AMD Ryzen 5 equivalente para las estaciones de desarrollo, proporcionando capacidad multihilo suficiente para ejecutar simultáneamente el servidor backend Flask, el empaquetador Vite/React, el motor AST de Python y la suite de pruebas Pytest.

- Memoria RAM: 16 GB DDR4 o superior recomendada para el entorno de ingeniería, permitiendo el procesamiento en memoria de árboles sintácticos (AST), descompresión segura de paquetes ZIP de hasta 150 MB y ejecución fluida de contenedores y navegadores.

- Almacenamiento: Unidad de estado sólido SSD NVMe M.2 de 512 GB para acelerar la lectura/escritura de repositorios de código fuente, entornos virtuales de Python (venv), dependencias de Node.js y generación de reportes SARIF/HTML.

- Conectividad: Enlace estable a internet de banda ancha para el consumo de la API REST de GitHub (api.github.com), sincronización de control de versiones y despliegue continuo en infraestructura cloud (Vercel / VPS Linux).

- Equipos cliente (Auditores y Desarrolladores): Computadoras de escritorio o laptops con cualquier navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Al ser una plataforma web tipo SPA, el usuario final no requiere instalar Python, compiladores ni agentes locales para auditar su código.

- Infraestructura de ejecución cloud: Entorno Serverless Python / VPS Cloud con balanceo HTTPS, aislamiento efímero de sistema de archivos temporal (/tmp) para el análisis seguro sin persistencia de código sensible y escalabilidad bajo demanda.

Software:

- Backend y Arquitectura MVC: Python 3.9+ con microframework Flask 3.0+ y Flask-Cors 4.0+, estructurado estrictamente bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (Controladores en api/controllers/, Modelos y Servicios en api/models/ y api/services/, y Vistas/Serializadores en api/views/).

- Motor de Análisis Estático (SAST Core): Paquete modular propio (sast/) basado en el módulo estándar ast de Python, analizador de flujo de datos contaminados (TaintAnalyzer en sast/core/dataflow.py) y motor de 8 reglas de seguridad (AnalyzerEngine en sast/rules/engine.py) sin dependencias binarias externas.

- Frontend (Vista Interactiva SPA): React 19.2 con TypeScript 6.0, empaquetador Vite 8.2, estilizado con Tailwind CSS 3.4, gestión de estado reactivo con Zustand 4.5 (con persistencia de historial en localStorage), editor de código @uiw/react-codemirror con tema Dracula y animaciones con Framer Motion 13.

- Generación de Reportes y Plantillas: Motor de plantillas Jinja2 3.1+ (HtmlReporter) para la emisión de reportes ejecutivos HTML standalone autocontenidos, serializador JsonReporter compatible con el estándar internacional OASIS SARIF 2.1.0 y CLI interactiva con Click 8.1+.

- Aseguramiento de Calidad y Testing: Suite de pruebas automatizadas con Pytest (tests/test_mvc_layers.py, test_api_endpoints.py, test_github_integration.py) y linter ultrarrápido Oxlint para validación estática del código TypeScript/React.

- Control de versiones e Integración Remota: Git y GitHub para la gestión colaborativa del repositorio del proyecto, además del servicio integrado GitHubService que consume la API REST v2022-11-28 de GitHub para auditar repositorios remotos.

- Infraestructura Cloud y Despliegue: Configuración nativa en Vercel (vercel.json con funciones Serverless Python en api/index.py y distribución CDN del frontend compilado) o despliegue en servidor VPS Linux Ubuntu con servidor WSGI Gunicorn/Nginx y certificado SSL/TLS (Let's Encrypt).

# Estudio de Factibilidad

## Factibilidad Técnica

El análisis técnico demuestra la plena factibilidad del proyecto debido a que la arquitectura web MVC implementada (Python 3.9+ / Flask 3.0 en el backend, motor AST + Taint Analysis nativo y frontend SPA en React 19 + TypeScript) utiliza tecnologías maduras, ligeras y libres de licencias propietarias, operando con tiempos de escaneo en el orden de milisegundos sobre el equipamiento disponible.

Tabla 2.

Especificaciones de Hardware para el Proyecto

| Componente | Especificación Mínima | Sustento Técnico |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i5 (10ma Gen o superior) / AMD Ryzen 5 | Permite ejecutar en simultáneo el servidor API Flask, el motor de análisis AST/Taint en Python, el empaquetador Vite y las pruebas Pytest. |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 | Garantiza fluidez durante el recorrido de Árboles de Sintaxis Abstracta (AST), descompresión en memoria de paquetes ZIP (hasta 150 MB) y compilación TypeScript. |
| Almacenamiento | SSD NVMe M.2 512 GB | Minimiza los tiempos de E/S en la extracción temporal segura de repositorios y generación de reportes SARIF 2.1.0 y HTML standalone. |
| Conectividad | Internet Banda Ancha (50 Mbps+) | Indispensable para la descarga en streaming de zipballs desde la API REST de GitHub y el despliegue continuo en Vercel Cloud. |
| Dispositivos Cliente (Usuarios) | PC o Laptop con Navegador Web Moderno | Permite a desarrolladores, docentes y auditores QA utilizar el Workbench de SAST Studio con editor CodeMirror 6 sin instalar software local. |

Nota. Los requerimientos contemplan tanto las estaciones de trabajo de los dos desarrolladores del proyecto como los equipos cliente estándar desde los cuales los auditores y desarrolladores acceden a SAST Studio vía navegador web.

Tabla 3.

Características de Software (Stack Tecnológico)

| Recurso | Definición / Uso en el Proyecto | Sustento |
| --- | --- | --- |
| Python 3.9+ y Flask 3.0 (Backend MVC) | Lenguaje y microframework web para los Controladores REST, Servicios de Dominio, Vistas JSON y el motor central SAST. | Integra de forma nativa el módulo estándar ast para análisis sintáctico y ofrece alto rendimiento y modularidad mediante Blueprints MVC. |
| Motor SAST Propio (AST + TaintAnalyzer) | Núcleo de inspección estática (sast/core/ y sast/rules/) con 8 reglas mapeadas a CWE y OWASP Top 10 (2021). | Ejecuta rastreo intraprocedural Source-to-Sink, cálculo de Entropía de Shannon y heurísticas multilingües con cero dependencias externas pesadas. |
| React 19.2, TypeScript 6 y Tailwind CSS | Construcción de la interfaz web SPA (SAST Studio Workbench) con estado global en Zustand 4.5 y enrutamiento React Router 7. | Proporciona una experiencia interactiva de nivel profesional con filtrado en tiempo real, telemetría de severidades y diseño responsivo oscuro. |
| CodeMirror 6 (@uiw/react-codemirror) | Editor de código fuente embebido en el navegador con resaltado sintáctico y visor de líneas vulnerables. | Permite pegar y editar código en vivo, visualizar marcadores de severidad por línea e inspeccionar la evidencia exacta de cada hallazgo. |
| Jinja2 y Serializador OASIS SARIF 2.1.0 | Motores de generación de reportes (HtmlReporter y JsonReporter) para exportación de resultados de auditoría. | Produce reportes ejecutivos HTML autocontenidos y archivos estándar SARIF 2.1.0 compatibles con GitHub Code Scanning y SonarQube. |
| Git, GitHub REST API y Pytest | Control de versiones, servicio de auditoría directa de repositorios remotos (GitHubService) y suite de pruebas automatizadas. | Asegura la calidad del código mediante pruebas unitarias de capas MVC (test_mvc_layers.py) y permite auditar repositorios públicos por URL. |

Nota. El stack tecnológico seleccionado se basa íntegramente en tecnologías de código abierto (Open Source), garantizando cero costos por licencias privativas, alta cohesión bajo el patrón MVC y portabilidad inmediata en entornos Serverless (Vercel) y servidores Linux en la nube (VPS).

## Factibilidad Económica

El estudio económico se elaboró tomando como base el modelo de flujo financiero y presupuesto general establecido para el desarrollo, despliegue y puesta en operación del Sistema Web de Análisis Estático de Vulnerabilidades de Código Fuente (SAST Studio) bajo Arquitectura MVC. Los montos de inversión, costos operativos y proyecciones de ahorro en aseguramiento de calidad de software (QA/DevSecOps) se determinaron a partir de fuentes verificables del mercado nacional y regional, incluyendo pliegos tarifarios regulados de servicios públicos (Electrosur Tacna, EPS Tacna), registros de tarifas de telecomunicaciones (OSIPTEL), calculadoras de costos de infraestructura cloud (AWS Pricing Calculator, Vercel, ICANN), remuneraciones del mercado laboral tecnológico (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Portal Mi Carrera) y benchmarks de costos de auditoría de seguridad y licenciamiento SAST comercial. A partir de estos valores reales se calcula la inversión inicial (Año 0), los egresos operativos anuales, los beneficios cuantitativos por campaña anual de auditoría, el flujo de caja neto a 3 años, el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio/Costo (B/C).

### Costos Generales

Los costos generales corresponden a los gastos en recursos básicos, conectividad y materiales de documentación técnica necesarios para el desarrollo del proyecto SAST Studio.

Tabla 4.

Costos generales de recursos

| Recurso | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop / PC de desarrollo disponible (Core i5/Ryzen 5, 16 GB RAM) | 2 | S/. 0,00 | S/. 0,00 |
| Material de oficina y documentación de pruebas de calidad | 1 | S/. 120,00 | S/. 120,00 |
| Servicios de internet fibra óptica, uso proporcional (3 meses x 2 dev) | 2 | S/. 180,00 | S/. 360,00 |
| Total |  |  | S/. 480,00 |

Nota. Los equipos de cómputo corresponden a laptops personales ya disponibles por los dos integrantes del equipo de ingeniería, por lo que no representan un desembolso de adquisición. Se computa el uso proporcional del servicio de internet de fibra óptica para pruebas de integración con la API de GitHub y despliegues cloud (S/. 60,00 mensuales por integrante durante 3 meses = S/. 180,00 cada uno) y materiales de documentación técnica y pruebas de calidad. La suma aritmética exacta asciende a S/. 480,00 (S/. 120,00 + S/. 360,00), en total concordancia con el cuadro consolidado de inversión inicial (OSIPTEL, 2025–2026; Tai Loy S.A., 2026).

#### Costos operativos durante el desarrollo

Estos costos corresponden a los gastos de energía eléctrica, servicios básicos y acondicionamiento del ambiente de trabajo necesarios para mantener la operatividad del equipo técnico durante los 3 meses (13 semanas lectivas) de construcción y pruebas del software.

Tabla 5.

Costos operativos durante el desarrollo

| Concepto | Costo mensual (S/.) | Duración | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios básicos proporcionales (energía eléctrica para 2 estaciones de desarrollo y agua) | S/. 120,00 | 3 meses | S/. 360,00 |
| Espacio de trabajo técnico proporcional (acondicionamiento para 2 desarrolladores) | S/. 250,00 | 3 meses | S/. 750,00 |
| Total |  |  | S/. 1.110,00 |

Nota. Corresponden a los consumos prorrateados de oficina técnica durante las jornadas de codificación del motor AST/Taint, pruebas unitarias con Pytest e integración del frontend React. El gasto energético contempla un uso diario continuo de 8 horas para dos estaciones de desarrollo con fuentes de 350 W, sumado al espacio de trabajo técnico por 3 meses (S/. 360,00 + S/. 750,00 = S/. 1.110,00). Información calculada con base en el pliego tarifario regulado de Electrosur S.A. supervisado por OSINERGMIN (2025–2026), EPS Tacna S.A. y referencias de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna (CCIPT, 2026).

#### Costos del ambiente

Tabla 6.

Costos del ambiente de implementación

| Recurso | Descripción | Duración | Costo estimado | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Cloud Serverless / VPS (Vercel Pro / AWS Lightsail) | Entorno de ejecución Linux/Python (2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD NVMe) para alojar la API Flask MVC, el motor SAST y el frontend React. | 12 meses | USD 10,00 mensual (S/. 37,50) | S/. 450,00 |
| Dominio Institucional (.com / .dev) y SSL/TLS | Registro anual de nombre de dominio para la plataforma SAST Studio y certificado HTTPS automatizado con Let's Encrypt. | 12 meses | USD 1,00 mensual (S/. 3,75) | S/. 45,00 |
| Almacenamiento Cloud de Reportes y Logs (AWS S3) | Repositorio cloud para resguardo de reportes históricos de auditoría (SARIF/HTML) y copias de seguridad de configuración. | 12 meses | USD 5,00 mensual (S/. 18,75) | S/. 225,00 |
| Total |  |  |  | S/. 720,00 |

Nota. Para la conversión referencial a moneda nacional se utiliza el tipo de cambio promedio interbancario de S/. 3,75 por USD publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2025–2026). El certificado de seguridad SSL/TLS (HTTPS) se aprovisiona sin costo comercial mediante Let's Encrypt. Tarifas de cómputo cloud para el backend Flask/SAST y almacenamiento de reportes SARIF/HTML calculadas mediante AWS Pricing Calculator / Vercel Cloud (2025–2026) y el índice oficial de dominios de ICANN (2026).

#### Costos de personal

Los costos de personal corresponden al esfuerzo humano especializado necesario para analizar, diseñar la arquitectura MVC, programar el motor de análisis estático (AST y Taint Analysis), construir la interfaz web en React/TypeScript, ejecutar la suite de pruebas automatizadas y documentar la plataforma SAST Studio. Se valoriza el esfuerzo técnico de los dos integrantes del proyecto considerando los roles asumidos durante los 3 meses de desarrollo.

Tabla 7.

Costos de personal para el desarrollo del proyecto

| Rol | Cantidad | Duración | Costo mensual referencial (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Fullstack & AppSec 1 (Líder Técnico, Arquitectura MVC en Flask, Parser AST y Motor Taint Analysis) | 1 | 3 meses | S/. 1.500,00 | S/. 4.500,00 |
| Desarrollador Fullstack & QA 2 (Workbench React/TypeScript, Integración GitHub API, Reportes SARIF/HTML y Suite Pytest) | 1 | 3 meses | S/. 1.500,00 | S/. 4.500,00 |
| Total |  |  |  | S/. 9.000,00 |

Nota. Se valoriza el trabajo técnico especializado de los 2 desarrolladores que integran el equipo del proyecto. La dedicación horaria computada corresponde a 20 horas semanales por desarrollador distribuidas a lo largo de las 13 semanas lectivas. Escala salarial tomada como referencia a partir de los ingresos promedio de egresados de Ingeniería de Sistemas y Computación publicados en el portal oficial Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2025–2026).

#### Costos totales del desarrollo del sistema

Consolida todas las partidas de gasto presupuestadas para la ejecución del proyecto SAST Studio, constituyendo el flujo de salida de efectivo del Año 0 (Inversión Inicial) por un monto total de S/. 11.310,00, el cual será recuperado y contrastado contra los ahorros operacionales anuales en auditoría de código y prevención temprana de vulnerabilidades:

Tabla 8.

Resumen Consolidado de la Inversión Inicial de Desarrollo (Año 0)

| Categoría | Costo Total (S/.) |
| --- | --- |
| Costos Generales | S/. 480,00 |
| Costos Operativos durante el desarrollo | S/. 1.110,00 |
| Costos del Ambiente de implementación | S/. 720,00 |
| Costos de Personal | S/. 9.000,00 |
| Total | S/. 11.310,00 |

Nota. Representa la inversión inicial neta requerida para la entrega de la plataforma web SAST Studio, incluyendo desarrollo fullstack MVC, construcción del motor de 8 reglas CWE/OWASP, suite de pruebas Pytest, infraestructura cloud del primer año y puesta en marcha. Valores consolidados exactamente a partir de las Tablas 4, 5, 6 y 7 de este informe (S/. 480,00 + S/. 1.110,00 + S/. 720,00 + S/. 9.000,00 = S/. 11.310,00).

### Criterios de Inversión

Corresponden a los gastos recurrentes necesarios para mantener la continuidad operativa de la plataforma SAST Studio en producción durante cada año de servicio. Comprende el servidor web y API cloud para la ejecución de análisis estáticos (S/. 80,00 mensuales), almacenamiento cloud para historial de auditorías y artefactos SARIF/HTML (S/. 50,00 mensuales), renovación de dominio y certificados SSL/TLS (S/. 10,00 mensuales), mantenimiento preventivo y actualización del catálogo de reglas CWE/OWASP (S/. 150,00 mensuales) y cuota operativa de integración con APIs y telemetría DevSecOps (S/. 30,00 mensuales), alcanzando un egreso mensual de S/. 320,00 y un costo operacional anual de S/. 3.840,00.

Tabla 9.

Costos Operacionales Anuales de Puesta en Producción (Egresos Recurrentes)

| Concepto Operacional | Costo Unitario Mensual (S/.) | Cantidad | Subtotal Mensual (S/.) | Total Anual (12 Meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor Web y API Cloud (Ejecución Motor SAST) | S/. 80,00 | 1 | S/. 80,00 | S/. 960,00 |
| Almacenamiento Cloud de Reportes SARIF/HTML e Historial | S/. 50,00 | 1 | S/. 50,00 | S/. 600,00 |
| Renovación de Dominio y Certificados SSL/TLS | S/. 10,00 | 1 | S/. 10,00 | S/. 120,00 |
| Mantenimiento y Actualización de Reglas CWE/OWASP | S/. 150,00 | 1 | S/. 150,00 | S/. 1.800,00 |
| Cuota de Integración API GitHub y Telemetría DevSecOps | S/. 30,00 | 1 | S/. 30,00 | S/. 360,00 |
| Total Egresos Operacionales |  |  | S/. 320,00 | S/. 3.840,00 |

Nota. Los costos de cómputo y almacenamiento cloud corresponden a instancias Linux / Serverless de alta disponibilidad para la ejecución de la API Flask y el motor SAST. El mantenimiento técnico cubre la actualización continua de heurísticas de detección ante nuevas variantes de inyección y criptografía débil, así como la ejecución periódica de regresiones con Pytest. Datos determinados a partir de cotizaciones de proveedores cloud (AWS Inc. / Vercel, 2025–2026).

En proyectos de ingeniería de software orientados a la seguridad de aplicaciones (AppSec) y aseguramiento de la calidad (QA), los "ingresos" equivalen a los ahorros monetarios directos y ganancias de productividad ingenieril que la automatización SAST aporta a la organización o unidad de desarrollo. Los cálculos consideran un volumen operativo anual de 180 auditorías de proyectos y repositorios de software:

Tabla 10.

Beneficios Cuantitativos e Ingresos Operacionales Anuales Estimados

| Concepto de Beneficio Cuantificable | Porcentaje de Reducción / Ahorro | Beneficio Anual Estimado (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Ahorro en horas-hombre por automatización de auditorías de código (AST/Taint) | 65 % | S/. 2.850,00 |
| Reducción de costos de remediación por detección temprana (Shift-Left Security) | 55 % | S/. 2.420,00 |
| Ahorro en licencias anuales de herramientas SAST comerciales privativas | 80 % | S/. 1.980,00 |
| Ahorro de tiempo en elaboración de reportes normativos (SARIF 2.1.0 / HTML) | 75 % | S/. 1.250,00 |
| Total de Beneficios Anuales Proyectados |  | S/. 8.500,00 |

Nota. Memoria de cálculo y justificación de fuentes: 1) Auditoría estática automatizada: reducción del 65 % en horas-hombre de revisión manual de código mediante el escaneo instantáneo AST/Taint (S/. 2.850,00/año). 2) Detección temprana (Shift-Left Security): reducción del 55 % en costos de retrabajo y parches de emergencia al corregir fallos CWE-89/CWE-78 antes del despliegue a producción (S/. 2.420,00/año). 3) Licenciamiento Open Source: ahorro del 80 % frente al pago de suscripciones anuales de herramientas SAST privativas comerciales (S/. 1.980,00/año). 4) Reportabilidad normativa: reducción del 75 % en el tiempo de elaboración de informes técnicos gracias a la exportación directa en formatos OASIS SARIF 2.1.0 y HTML standalone (S/. 1.250,00/año).

El flujo de caja proyecta el comportamiento financiero del proyecto durante un horizonte de evaluación de 3 años de operación continua. Se evalúa el desempeño financiero considerando un flujo neto anual constante de S/. 4.660,00 (resultante de beneficios anuales de S/. 8.500,00 menos egresos operacionales anuales de S/. 3.840,00) frente a la inversión inicial de S/. 11.310,00, aplicando una tasa de descuento o Costo de Oportunidad del Capital (COK) del 8,00 % anual (superior a la TREA de referencia del sistema financiero regional del 5,00 % en Caja Arequipa supervisada por la SBS), lo que permite determinar con rigor metodológico el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio/Costo (B/C) y el Periodo de Recuperación del Capital:

Tabla 11.

Flujo de Caja Proyectado a Tres Años del Proyecto SAST Studio

| Periodo | Ingreso / Ahorro (S/.) | Egreso (S/.) | Flujo de efectivo neto (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | 11.310,00 | -11.310,00 |
| 1 | 8.500,00 | 3.840,00 | 4.660,00 |
| 2 | 8.500,00 | 3.840,00 | 4.660,00 |
| 3 | 8.500,00 | 3.840,00 | 4.660,00 |
| Total (Años 1-3) | 25.500,00 | 11.520,00 | 13.980,00 |

Nota. El flujo de efectivo neto anual constante de S/. 4.660,00 resulta de restar los egresos operacionales recurrentes de S/. 3.840,00 a los beneficios y ahorros cuantitativos anuales de S/. 8.500,00 generados por la plataforma SAST Studio.

Tabla 12.

Indicadores de Rentabilidad Financiera del Proyecto (COK = 8,00 %)

| Indicador Financiero | Valor Presente / Referencia (COK = 8 %) | Resultado Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Valor Actual Neto (VAN) | VP Flujos = S/. 12.009,27 (Inv. = S/. 11.310,00) | S/. 699,27 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | COK de referencia = 8,00 % (TREA = 5,00 %) | 11,39 % |
| Índice de Rentabilidad Beneficio/Costo (B/C) | VP Beneficios / Inversión Inicial | 1,06 |

Nota. Todos los indicadores ratifican de manera concluyente la viabilidad y conveniencia económica de implementar la plataforma SAST Studio. Con una tasa de descuento exigente del 8,00 % anual (y más aún frente al 5,00 % de TREA pasiva referencial), el proyecto genera valor positivo neto y recupera íntegramente el capital invertido.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto representa el valor económico adicional que genera el proyecto SAST Studio después de recuperar la inversión inicial de S/. 11.310,00 y descontar los flujos futuros a una tasa de oportunidad del capital (COK) del 8,00 %. Si el VAN es mayor que cero, el proyecto se acepta; si es igual a cero, la decisión es indiferente; y si es menor que cero, el proyecto se rechaza.

En el análisis financiero ejecutado, los flujos de efectivo netos anuales ascienden a S/. 4.660,00, resultado de beneficios anuales cuantificados en S/. 8.500,00 y egresos operativos de S/. 3.840,00. Al descontar estos flujos durante los tres años al 8,00 % anual, se obtiene un valor presente acumulado de S/. 12.009,27. Luego de deducir la inversión inicial del Año 0 de S/. 11.310,00, se obtiene un VAN positivo de S/. 699,27 (y de S/. 1.380,26 si se descuenta al 5,00 % TREA).

Este resultado positivo confirma que la solución tecnológica permite recuperar la totalidad del capital invertido y generar un excedente económico neto para la organización durante el horizonte de evaluación.

#### 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno indica la rentabilidad porcentual que genera el capital invertido en el proyecto. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital, el proyecto se acepta; si es igual, la decisión es indiferente; y si es menor, el proyecto se rechaza.

Para el proyecto del Analizador Estático de Vulnerabilidades de Código (SAST Studio), la TIR obtenida es de 11,39 %, superando holgadamente el costo de oportunidad del capital establecido en 8,00 %. Esto demuestra que la rentabilidad intrínseca del proyecto supera la tasa mínima exigida.

Asimismo, considerando el flujo neto anual constante de S/. 4.660,00 frente a la inversión inicial de S/. 11.310,00, el periodo de recuperación de la inversión (Payback) es de 2,43 años (aproximadamente 2 años y 5 meses), asegurando el retorno completo antes de finalizar el horizonte de 3 años.

## Factibilidad Operativa

La viabilidad operativa del sistema web SAST Studio es altamente favorable debido a los siguientes factores:

- Interfaz Web tipo Estudio (Workbench SPA) sin instalación local: Al ejecutarse íntegramente desde el navegador web mediante React y CodeMirror 6, los desarrolladores, docentes y auditores de calidad pueden analizar fragmentos de código, archivos sueltos, paquetes comprimidos (.zip) o repositorios de GitHub sin necesidad de instalar compiladores ni configurar herramientas por línea de comandos.

- Arquitectura MVC desacoplada y modos de inspección flexibles: La plataforma organiza limpiamente la interacción en tres modalidades de entrada (Pegar código en vivo, Subir archivos locales/ZIP y Escanear repositorio público de GitHub por URL o identificador propietario/repositorio), adaptándose a cualquier flujo de trabajo de revisión de código.

- Trazabilidad visual interactiva (Source-to-Sink): Se elimina la ambigüedad de los reportes textuales planos. Al seleccionar un hallazgo, el visor resalta la línea exacta en el código fuente, expone paso a paso la ruta de propagación de la variable contaminada (Taint Flow), muestra el nivel de confianza porcentual y detalla la recomendación técnica de mitigación.

- Exportación inmediata y estandarizada: El sistema genera en tiempo real reportes descargables en formato JSON estructurado, documento HTML standalone autocontenido (listo para imprimir o adjuntar en auditorías ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 27001) y formato internacional OASIS SARIF 2.1.0 para integración directa con GitHub Code Scanning y SonarQube.

## Factibilidad Legal

El proyecto es legalmente viable y se alinea estrictamente con el marco normativo peruano e internacional aplicable a la seguridad de la información, privacidad y propiedad intelectual:

- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento: El diseño de SAST Studio procesa el código fuente en memoria o en directorios temporales efímeros (tempfile.mkdtemp) que son destruidos inmediatamente después de cada análisis (bloque finally con FileService.cleanup_temp_dir). Además, se ha deshabilitado la recolección de tokens personales de GitHub, garantizando cero almacenamiento de credenciales o datos personales en el servidor.

- Estándares Internacionales de Ciberseguridad (OWASP Top 10 2021, MITRE CWE y OASIS SARIF 2.1.0): El motor de reglas referencia las clasificaciones públicas oficiales de MITRE (CWE-89, CWE-78, CWE-79, CWE-22, CWE-327, CWE-676, CWE-798, CWE-916) y OWASP Foundation, cumpliendo con los marcos de auditoría de código seguro exigidos en la industria del software.

- Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor: Todo el código fuente del núcleo SAST (sast/), la API MVC (api/) y la interfaz web (web/) es de autoría original del equipo de proyecto, respetando las normas de propiedad intelectual y citación académica.

- Licenciamiento Open Source Compatible (MIT / BSD / Apache 2.0): El stack tecnológico empleado (Python, Flask, Jinja2, Click, React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, CodeMirror) se distribuye bajo licencias permisivas de código abierto, eximiendo al proyecto de cualquier contingencia legal o pago de regalías comerciales.

## Factibilidad Social

La implementación de SAST Studio genera un impacto social y académico positivo directo en la comunidad de desarrollo de software, estudiantes de ingeniería y empresas tecnológicas:

- Democratización de la ciberseguridad y cultura DevSecOps: Al ofrecer una herramienta SAST gratuita, visual y en idioma español con explicaciones pedagógicas por cada vulnerabilidad, se fomenta que estudiantes y desarrolladores jóvenes adopten prácticas de codificación segura desde sus primeros proyectos.

- Protección de los usuarios finales de servicios digitales: Al detectar proactivamente fallos de Inyección SQL, XSS y exposición de credenciales antes de que las aplicaciones salgan a producción, se previene el robo de información sensible y se fortalece la confianza ciudadana en las plataformas web.

- Reducción de la carga laboral y estrés en equipos de QA: La automatización del análisis estático y la generación instantánea de reportes reducen las jornadas exhaustivas de revisión manual de código durante los cierres de entrega (releases).

## Factibilidad Ambiental

El proyecto presenta una factibilidad ambiental altamente favorable vinculada a la digitalización de auditorías y la eficiencia computacional (Green Software):

- Desmaterialización de informes de auditoría de calidad: La generación y distribución digital de reportes interactivos en formatos HTML standalone, JSON y SARIF elimina hasta en un 90 % la impresión física de extensos listados de código y expedientes de revisión técnica en papel.

- Eficiencia algorítmica y bajo consumo energético: El motor SAST realiza análisis estático puro mediante recorrido de árboles AST en un único paso e iteración acotada de flujo de datos (máximo 5 iteraciones de punto fijo), completando auditorías en menos de 0,5 segundos sin requerir entrenamientos pesados de GPU ni ejecución de máquinas virtuales costosas.

# Conclusiones

Técnicamente, el proyecto es factible porque implementa una arquitectura web MVC limpia y modular con Python 3.9+ y Flask 3.0 en el backend, un motor propio de análisis AST y Taint Analysis con 8 reglas CWE/OWASP y un frontend reactivo en React 19 y TypeScript, operando con alta precisión y tiempos de respuesta inferiores a un segundo.

Económicamente, el proyecto requiere una inversión inicial (Año 0) de S/. 11.310,00, que cubre costos generales (S/. 480,00), costos operativos de desarrollo durante 3 meses (S/. 1.110,00), ambiente cloud de implementación (S/. 720,00) y costos de personal para 2 desarrolladores (S/. 9.000,00). En operación, proyecta beneficios y ahorros anuales de S/. 8.500,00 frente a egresos de mantenimiento de S/. 3.840,00, generando un flujo de caja neto positivo de S/. 4.660,00 por año.

Financieramente, la propuesta es rentable y sostenible al alcanzar un Valor Actual Neto (VAN) positivo de S/. 699,27 (descontado a un COK exigente del 8,00 %), una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 11,39 % y un índice Beneficio/Costo (B/C) de 1,06, recuperando la inversión inicial en 2 años y 5 meses dentro del horizonte de evaluación de 3 años.

Operativamente, SAST Studio simplifica radicalmente la auditoría de código fuente al permitir inspeccionar código pegado, archivos locales (.zip) o repositorios públicos de GitHub desde cualquier navegador web, entregando trazabilidad Source-to-Sink y reportes SARIF 2.1.0 y HTML en un solo clic.

Legalmente, el sistema cumple con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) mediante el procesamiento efímero sin retención de código ni tokens privados, se apoya en software 100 % Open Source y se alinea con los estándares internacionales OWASP Top 10, MITRE CWE y OASIS SARIF.

Social y ambientalmente, la plataforma promueve la formación práctica en ciberseguridad y calidad de software, protege la integridad de las aplicaciones desarrolladas y contribuye a la sostenibilidad ambiental mediante auditorías 100 % libres de papel y de bajo consumo de CPU.

Por lo tanto, se concluye que el proyecto es integralmente viable en todas sus dimensiones (técnica, económica, financiera, operativa, legal, social y ambiental), recomendándose su despliegue y utilización continua como plataforma de aseguramiento de calidad y análisis estático de vulnerabilidades.