UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema de Gestión de incidencias Universitarias

Curso: Calidad y pruebas de software

Docente: Patrick José Cuadros Quiroga

Integrantes:

Sagua Ramos Gustavo Alonso		(2018062254)

Tacna – Perú

2026-II

Proyecto

{Sistema de Gestión de Incidencias Universitarias, Tacna, Peru}

Presentado por: Sagua Ramos Gustavo Alonso

{Nombre de autor(es)}

{Cargo que ocupa en la organización}

21/08/2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Sagua Ramos Alonso | ELV | ARV | 21/08/2026 | Versión Original |

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo3

I Propuesta narrativa4

- Planteamiento del Problema………………………………………………………………………………4

- Justificación del proyecto	4

- Objetivo general	5

- Beneficios	6

- Alcance	7

- Requerimientos del sistema	7

- Restricciones	7

- Supuestos7

- Resultados esperados	8

- Metodología de implementación	8

- Actores claves	9

- Papel y responsabilidades del personal	10

- Plan de monitoreo y evaluación	12

- Cronograma del proyecto 15

- Hitos de entregables	17

II Presupuesto18

- Planteamiento de aplicación del presupuesto18

- Presupuesto 18

3.   Análisis de Factibilidad18

4.   Evaluación Financiera18

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema {nombre del sistema}19

Planteamiento del Problema

Para nuestro proyecto hemos identificado una situación que puede presentarse dentro de la Universidad Privada de Tacna: problemas relacionados con aulas, laboratorios, equipos, Internet, mobiliario e infraestructura.

Durante nuestra investigación encontramos documentación oficial de la UPT donde se registran situaciones reales que requirieron atención. Por ejemplo, en un acta del Consejo Universitario se registra una solicitud de una estudiante relacionada con el mantenimiento de una zona frente al Policlínico, debido a una vereda y una tapa de alcantarillado abierta.

A partir de estos antecedentes, consideramos necesario proponer una herramienta que permita registrar y hacer seguimiento a las incidencias, desde que un estudiante informa el problema hasta que este es atendido.

Nuestra propuesta no busca reemplazar los mecanismos que ya existen en la universidad, sino centralizar la información y facilitar el seguimiento de cada reporte.

Justificación

Elegimos este proyecto porque consideramos que es un problema que puede presentarse dentro de la universidad y que podemos convertir en una solución que sea fácil de medir y probar.

El sistema permitirá registrar información como el tipo de problema, ubicación, descripción, fecha y evidencia. Además, cada incidencia podrá pasar por los estados:

Registrada → En revisión → En proceso → Resuelta

Esto nos permitirá conocer cuántas incidencias se registran, cuántas se resuelven y cuánto tiempo demora su atención.

Problemas Detallados

Problemas relacionados con infraestructura y mantenimiento

Insatisfacción relacionada con la infraestructura

Satisfacción estudiantil con infraestructura y servicios

La UPT reconoce la necesidad de gestionar reclamos y recursos

RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: {Nombre Del Proyecto, lugar y año} |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito del proyecto es {indicar la finalidad} Los resultados esperados son: - {Describir los resultados de manera resumida}. |  |
| Población Objetivo: {Beneficiarios del proyecto} |  |
| Monto de Inversión (En Soles): { S/. 0000} | Duración del Proyecto (En Meses): {Tiempo} |